Sentinel Suite Gap Analysis

Fecha: 2026-04-01

Workspace: /Users/sasha/Proyects/sentinel-suite

Resumen ejecutivo

Estado general del stack:

•auth-api: bien encaminado y funcional para MVP.

•zerotrust-api: base correcta, pero todavia muy MVP y con poca operacion administrable.

•vault-api: es el modulo mas maduro del sistema.

•sentinel-app: ya funciona como consola operativa, pero todavia expone varias capacidades incompletas del backend.

Lectura sintetica:

•Vault es hoy el componente mas cercano a producto.

•Auth ya sirve como fuente de verdad multi-tenant, pero le faltan piezas clave de identidad.

•Zero Trust resuelve el flujo tecnico principal, pero todavia no se siente un producto operable.

•La app ya demuestra el stack, aunque varias pantallas siguen siendo MVP o lectura parcial.

Matriz por modulo

1. sentinel-app

Estado actual:Parcial / usable como consola MVP.

Hecho

•Login y sesion con auth-api.

•Overview de tenant, plan y capacidades.

•Gestion de vaults.

•Upload, download y delete de documentos via zerotrust-api.

•Gestion basica de memberships.

•Lectura de audit logs.

•Settings de perfil y tenant.

Parcial

•Access management todavia muy manual.

•Auditoria visible, pero con experiencia basica.

•Notary aparece de forma parcial a traves de verificacion, no como feature completa.

•Gating de features premium existe, pero todavia se nota como MVP.

Faltante

•Consola real para policies Zero Trust.

•Flujo de invitacion de usuarios por email.

•Busqueda de usuarios para crear memberships.

•Preview documental.

•Metadata y edicion documental.

•Busqueda y filtros mas ricos de documentos.

•Bulk actions y operaciones masivas.

•UX mas madura para roles, errores, estados vacios y permisos.

•Vista operativa completa de Notary y anchors.

Prioridad recomendada:Alta.

2. auth-api

Estado actual:Fuerte para MVP.

Hecho

•Login, refresh, logout, logout-all y me.

•Usuarios.

•Tenants.

•Memberships.

•Sesiones.

•JWT para zerotrust-api.

•Endpoints internos de directorio para otros servicios.

•Entitlements por tenant.

•Seed demo.

•E2E de auth.

Parcial

•Gestion de usuarios todavia orientada a administracion interna y no a producto de identidad completo.

•Roles por tenant bien resueltos, pero sin granularidad fina de permisos.

•Migraciones presentes a nivel de scripts, aunque el propio README marca que la historia de produccion necesita madurez.

Faltante

•MFA / segundo factor.

•Password reset / forgot password.

•Cambio de password de usuario final.

•Verificacion de email.

•Invite flow formal.

•SSO / OIDC / SAML.

•Auditoria mas visible de eventos de identidad.

•Modelo mas granular de permisos si se quiere ir mas alla de MEMBER / ADMIN / OWNER.

Prioridad recomendada:Muy alta.

3. zerotrust-api

Estado actual:Base tecnica correcta, producto todavia incompleto.

Hecho

•Validacion de JWT emitido por auth-api.

•Evaluacion de politicas por upstream, path, method y rol.

•Firma HMAC downstream.

•Proteccion anti replay con timestamp y nonce.

•Gateway catch-all.

•Endpoints admin locales para status, policies, upstreams y reload.

•Integracion real con vault-api.

Parcial

•Modelo de policy util para MVP, pero limitado para una operacion mas rica.

•Admin existe, pero solo local-loopback.

•Soporte de upstream visible hoy centrado en Vault.

•Testing visible, pero mucho menos profundo que en Vault.

Faltante

•Policies por tenant.

•Consola usable de administracion de policies.

•Observabilidad de decisiones de policy.

•Logs operativos mas ricos.

•Metricas y troubleshooting por request.

•Soporte multi-upstream mas maduro.

•Hardening operativo: rate limiting, circuit breaking, estrategias de resiliencia.

•Historia de operacion remota segura mas alla del admin local.

Prioridad recomendada:Muy alta.

4. vault-api

Estado actual:El modulo mas completo del stack.

Hecho

•Creacion y listado de vaults.

•Upload, list, download y delete de documentos.

•Cifrado antes de guardar.

•Storage centralizado.

•Manejo de claves por tenant.

•Auditoria append-only.

•Tenant RBAC y tenant context.

•Verificacion de requests firmadas por Zero Trust.

•Integracion con auth-api como directorio.

•Verificacion publica de anchors.

•Suite de e2e y unit tests bastante mas amplia que otros modulos.

Parcial

•Notary / anchoring existe a nivel de estructura, pero todavia usa un cliente dummy para MVP.

•Governance documental bien encaminada, pero todavia sin features mas avanzadas de producto documental.

Faltante

•Integracion real de anchoring / contrato en produccion.

•Versionado documental.

•Metadata avanzada.

•Rename / move / lifecycle richer operations.

•Search e indexing.

•Retention / archive / legal hold / restore.

•ACL mas fina por vault o por documento si se busca mayor granularidad.

•Admin global mas completo para operacion multi-tenant.

Prioridad recomendada:Alta.

Prioridades globales

Fase 1

•Cerrar auth-api como sistema de identidad utilizable: invites, reset de password, MFA.

•Cerrar zerotrust-api como producto operable: policies por tenant, visibilidad de decisiones, consola minima.

Fase 2

•Completar vault-api como producto documental serio: anchoring real, metadata, search y lifecycle.

•Elevar sentinel-app para reflejar esas capacidades sin pantallas MVP ni flujos manuales.

Fase 3

•Unificar experiencia de plataforma: identidad, acceso, vault, auditoria y notary en una sola consola consistente.

•Preparar posture de producto para entornos enterprise: SSO, observabilidad, operacion remota y permisos mas finos.

Conclusiones

•Si hoy hubiera que elegir el modulo mas cerca de producto, es vault-api.

•Si hoy hubiera que elegir el modulo mas critico para cerrar antes de crecer, es auth-api.

•Si hoy hubiera que elegir el modulo con mayor gap entre arquitectura y producto, es zerotrust-api.

•Si hoy hubiera que elegir el modulo que mejor vende el stack, es sentinel-app, pero depende de cerrar capacidades backend todavia parciales.

Recomendacion final

Secuencia sugerida de trabajo:

•1. Auth.

•2. Zero Trust.

•3. Vault.

•4. App.

La razon es simple: la app ya demuestra bastante, pero hoy depende de piezas backend que todavia estan en etapa MVP o semicompleta. Si se cierran primero identidad y control, despues la consola se puede terminar con mucha mas coherencia.